Приоритетное направление № 2

наименование

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации приоритетного направления на  01.08.2010

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | План на 31.12.2010/ факт на отчетную дату | № п/п | Наименование мероприятия (реализуемой функции и т.д.) | Планируемый результат реализации на год | Результат реализации мероприятия (функции): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | План на отчетную дату | Факт на отчетную дату | В том числе итоги реализации за отчетный месяц (июль) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |
|  |  |  |  |  | Обеспечение системного подхода к вопросам строительства и контроля за соблюдением норм и правил на территории строительной площадки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка проектов стандартов организаций (СТО)- порядка осуществления строительного контроля заказчика | 1 документ | 60% | 60% | 20 % | 20 % |
|  |  |  |  |  | Разработка проектов стандартов организаций (СТО)- порядка осуществления строительного контроля подрядчика | 1 документ | 60% | 60% | 20 % | 20 % |
|  |  |  |  |  | Разработка проекта территориальных строительных норм по вопросам организации строительных площадок | 1 документ | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |
|  |  |  |  |  | Осуществление контроля за соблюдением норм и правил на территории строительных площадок в целях повышения безопасности строительства, создания оптимальных условий труда при организации строительных работ, минимизации вредного воздействия на окружающую среду и населения, проживающего в зоне влияния строительного производства | 703 | 461 | 547 | 51 | 79 |